ROKKA

Plataforma Musical Interactiva para Bares

Documento de Analisis Tecnico y Comercial

Tiempos de Desarrollo | Stack Tecnologico | Modelos de Compensacion

Preparado: Marzo 2026

Documento confidencial — Uso interno

# 1. Resumen del Proyecto

ROKKA es una plataforma musical interactiva para bares que conecta tres estaciones en tiempo real: la app del cliente (usuarios en las mesas), la pantalla TV (display para el bar), y el panel de administración (control total del bar). Los clientes piden canciones, pujan con créditos para subir su canción en la cola, votan para saltar canciones, chatean en vivo, y piden del menú. El bar controla todo desde el admin y monetiza a través de las pujas y los anuncios.

El proyecto cuenta con un prototipo funcional de UI de ~2,145 líneas de React con toda la lógica de interfaz simulada. Este análisis cubre los tiempos, tecnologías, y opciones de compensación para llevar este prototipo a una aplicación de producción completa.

# 2. Análisis de los Prototipos Actuales

| Modulo | Lineas | Funcionalidades Incluidas |
| --- | --- | --- |
| Web App Cliente | 602 | Cola de canciones con pujas, votacion skip/mantener con reembolso, chat en vivo con filtro de groserias y baneo automatico, busqueda YouTube simulada, menu del bar con carrito, escaner QR para recargas, reacciones flotantes, dedicatorias, anuncios |
| Pantalla TV | 361 | Embed YouTube con video en vivo, overlay translucido de chat, votacion visible, cola de 5 canciones con sistema de fuego visual para pujas altas, anuncios rotativos con countdown, reacciones flotantes, todo responsive con clamp() |
| Panel Admin | 1,182 | Gestion de cola con drag & drop, canciones bloqueadas por puja vs arrastrables, historial, favoritos, sistema de generos, gestion de mesas (habilitar/deshabilitar/banear/eliminar), CRUD meseros con trazabilidad, chat admin con mensajes fijos, menu editable, anuncios configurables, recargas con doble verificacion QR, stats del bar y globales, log de movimientos, KPIs, configuracion |

Estado actual: Todo funciona con datos mock y logica local (useState). No hay backend, autenticacion, base de datos, ni comunicacion real entre las tres estaciones.

Prototipo de UI se aporta como referencia visual y funcional.

## 2.1 Lo que Falta para Produccion

- Backend completo: API REST + WebSockets para sincronizacion en tiempo real entre las 3 pantallas

- Base de datos: Esquema relacional para bares, mesas, canciones, cola, usuarios, creditos, meseros, pedidos, chat, log

- Autenticacion: Login admin, registro de bares, sesiones de mesas por QR

- Integracion YouTube API v3: Busqueda real de canciones y control del player en TV

- Sistema de pagos: Creditos, recargas, transacciones con trazabilidad

- Notificaciones push: Alertas al admin (llamadas de mesas, baneo, pujas altas)

- Testing y QA: Pruebas end-to-end, testing en dispositivos reales, prueba piloto en bar

# 3. Arquitectura del Sistema

| WEB APP CLIENTE 602 líneas ¦ Complejidad: Alta Cola, chat, pujas, menú QR, votación, búsqueda YT | PANTALLA TV 361 líneas ¦ Complejidad: Media Video YouTube embed Cola, chat en vivo, anuncios | PANEL ADMIN 1,182 líneas ¦ Complejidad: Muy Alta gestión cola, mesas, meseros Stats, log, anuncios, config |
| --- | --- | --- |

▼          ▼          ▼

BACKEND + REALTIME Base de datos PostgreSQL ¦ API REST ¦ WebSockets ¦ Autenticacion ¦ Storage

▼          ▼          ▼          ▼

| YouTube API Busqueda + embed | Auth + Pagos QR, creditos | Realtime DB Supabase | Hosting Vercel / Railway |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. Stack Tecnológico Recomendado

| Capa | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) | Las 3 estaciones comparten un mismo proyecto como rutas separadas (/app, /tv, /admin). Comparte logica y componentes. SSR para SEO del landing page. |
| Estilos | Tailwind CSS | El prototipo usa inline styles; en produccion Tailwind es mantenible, rapido, y consistente. |
| Animaciones | Framer Motion | Las animaciones del prototipo (fuego, reacciones, bounce) se replican de forma declarativa. |
| Backend + DB | Supabase | PostgreSQL + Realtime (WebSockets sobre Postgres) + Auth + Storage. Sincronizacion nativa entre las 3 pantallas. Tier gratuito generoso. |
| Musica | YouTube Data API v3 | Busqueda real de canciones. YouTube IFrame API para controlar el player en la TV desde el admin. |
| Deploy | Vercel + Supabase Cloud | Ambos tienen tier gratuito. |

# 5. Estimacion de Tiempos

| Fase | Tiempo Estimado | % pago |
| --- | --- | --- |
| Fase 1: Backend + Auth + DB | 1 - 1.5 semanas | 25% |
| Fase 2: App Cliente | 1 - 1.5 semanas | 25% |
| Fase 3: Panel Admin | 1.5 - 2 semanas | 20% |
| Fase 4: TV Display | 1 - 1.5 semanas | 20% |
| Fase 5: Testing + Deploy | 1 - 1 semanas | 10% |
| TOTAL | 5 - 8 semanas | 100% |

# 6. Modelos de Compensacion

Se presentan 4 modelos de compensación alternativos al pago fijo tradicional, ordenados de menor a mayor riesgo para ambas partes:

| Modelo | Descripción |
| --- | --- |
| Pago Reducido + Equity | Pago de $7M COP (30-40% del valor real) + 10% equity de ROKKA |
| Revenue Share | $3M COP upfront + 15 de ingresos brutos por 5 años |
| Híbrido (Pago + Revenue + Equity) | $1.8 M COP upfront + 10% revenue share + 10% equity |
| Mensualidad SaaS | (No pago de desarrollo) $600K- COP/mes fijo 1 – 25 Bares +$150K COP por cada 15 bares adicionales Desde el 2 mes de operación propiedad del código |

Upfront – pagos parciales según fases

# 7. Clausulas Obligatorias (Cualquier Modelo)

Sin importar el modelo elegido, los siguientes puntos deben quedar documentados por escrito y firmados por ambas partes:

- Propiedad del codigo: Si es revenue share o equity, ROKKA es dueña. Si es mensualidad, el desarrollador es dueño y otorga licencia de uso exclusivo para Rokka!

- Clausula de salida: Que pasa si uno de los dos abandona el proyecto. Condiciones de terminacion anticipada.

- Costos de infraestructura: Supabase, Vercel, dominio, YouTube API son responsabilidad del negocio, no del desarrollador. (excepto mensualidad)

- Proteccion de posicion: Que pasa si ROKKA quiere meter otro desarrollador o reemplazar al desarrollador con código ya iniciado.

- Transparencia financiera: Acceso en tiempo real al dashboard de ingresos/transacciones de la plataforma.

- Vesting (si hay equity): 2 años con cliff de 1 año. Si alguien se va en el primer año, pierde su equity.

- Propiedad intelectual: Quien es dueno de la marca ROKKA, el diseno, la base de datos de canciones/statsDocumento preparado como analisis preliminar. No constituye un contrato vinculante.