ROKKA

Plataforma Musical Interactiva para Bares

Documento de Analisis Tecnico y Comercial

Tiempos de Desarrollo | Stack Tecnologico | Modelos de Compensacion

Preparado: Marzo 2026

Documento confidencial — Uso interno

# 1. Resumen del Proyecto

ROKKA es una plataforma musical interactiva para bares que conecta tres estaciones en tiempo real: la app del cliente (usuarios en las mesas), la pantalla TV (display para el bar), y el panel de administracion (control total del bar). Los clientes piden canciones, pujan con creditos para subir su cancion en la cola, votan para saltar canciones, chatean en vivo, y piden del menu. El bar controla todo desde el admin y monetiza a traves de las pujas y los anuncios.

El proyecto cuenta con un prototipo funcional de UI de ~2,145 lineas de React con toda la logica de interfaz simulada. Este analisis cubre los tiempos, tecnologias, y opciones de compensacion para llevar este prototipo a una aplicacion de produccion completa.

# 2. Analisis de los Prototipos Actuales

| Modulo | Lineas | Funcionalidades Incluidas |
| --- | --- | --- |
| Web App Cliente | 602 | Cola de canciones con pujas, votacion skip/mantener con reembolso, chat en vivo con filtro de groserias y baneo automatico, busqueda YouTube simulada, menu del bar con carrito, escaner QR para recargas, reacciones flotantes, dedicatorias, anuncios |
| Pantalla TV | 361 | Embed YouTube con video en vivo, overlay translucido de chat, votacion visible, cola de 5 canciones con sistema de fuego visual para pujas altas, anuncios rotativos con countdown, reacciones flotantes, todo responsive con clamp() |
| Panel Admin | 1,182 | Gestion de cola con drag & drop, canciones bloqueadas por puja vs arrastrables, historial, favoritos, sistema de generos, gestion de mesas (habilitar/deshabilitar/banear/eliminar), CRUD meseros con trazabilidad, chat admin con mensajes fijos, menu editable, anuncios configurables, recargas con doble verificacion QR, stats del bar y globales, log de movimientos, KPIs, configuracion |

Estado actual: Todo funciona con datos mock y logica local (useState). No hay backend, autenticacion, base de datos, ni comunicacion real entre las tres estaciones. Es un prototipo de UI excelente como referencia visual y funcional.

## 2.1 Lo que Falta para Produccion

- Backend completo: API REST + WebSockets para sincronizacion en tiempo real entre las 3 pantallas

- Base de datos: Esquema relacional para bares, mesas, canciones, cola, usuarios, creditos, meseros, pedidos, chat, log

- Autenticacion: Login admin, registro de bares, sesiones de mesas por QR

- Integracion YouTube API v3: Busqueda real de canciones y control del player en TV

- Sistema de pagos: Creditos, recargas, transacciones con trazabilidad

- Notificaciones push: Alertas al admin (llamadas de mesas, baneo, pujas altas)

- Testing y QA: Pruebas end-to-end, testing en dispositivos reales, prueba piloto en bar

# 3. Arquitectura del Sistema

El siguiente diagrama muestra la arquitectura de las tres estaciones, el backend central y los servicios externos necesarios:

| WEB APP CLIENTE 602 lineas ¦ Complejidad: Alta Cola, chat, pujas, menu QR, votacion, busqueda YT | PANTALLA TV 361 lineas ¦ Complejidad: Media Video YouTube embed Cola, chat en vivo, anuncios | PANEL ADMIN 1,182 lineas ¦ Complejidad: Muy Alta Gestion cola, mesas, meseros Stats, log, anuncios, config |
| --- | --- | --- |

▼          ▼          ▼

BACKEND + REALTIME Base de datos PostgreSQL ¦ API REST ¦ WebSockets ¦ Autenticacion ¦ Storage

▼          ▼          ▼          ▼

| YouTube API Busqueda + embed | Auth + Pagos QR, creditos | Realtime DB Supabase | Hosting Vercel / Railway |
| --- | --- | --- | --- |

Total: ~2,145 lineas de prototipo UI | ~15 modulos funcionales identificados

# 4. Stack Tecnologico Recomendado

| Capa | Tecnologia | Justificacion |
| --- | --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) | Las 3 estaciones comparten un mismo proyecto como rutas separadas (/app, /tv, /admin). Comparte logica y componentes. SSR para SEO del landing page. |
| Estilos | Tailwind CSS | El prototipo usa inline styles; en produccion Tailwind es mantenible, rapido, y consistente. |
| Animaciones | Framer Motion | Las animaciones del prototipo (fuego, reacciones, bounce) se replican de forma declarativa. |
| Backend + DB | Supabase | PostgreSQL + Realtime (WebSockets sobre Postgres) + Auth + Storage. Sincronizacion nativa entre las 3 pantallas. Tier gratuito generoso. |
| Musica | YouTube Data API v3 | Busqueda real de canciones. YouTube IFrame API para controlar el player en la TV desde el admin. |
| QR | qrcode.react + html5-qrcode | Generacion de QR para recargas y scanner del cliente. |
| Deploy | Vercel + Supabase Cloud | Ambos tienen tier gratuito. Cuando escale: Railway o Fly.io para servicios adicionales. |

# 5. Estimacion de Tiempos

## 5.1 Tiempo Base (1-2 desarrolladores full-time)

| Fase | Sin IA | Con Claude Code | Reduccion |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1: Backend + Auth + DB | 3-4 semanas | 2-2.5 semanas | -35% |
| Fase 2: App Cliente | 3-4 semanas | 2-2.5 semanas | -38% |
| Fase 3: Panel Admin | 4-5 semanas | 2.5-3 semanas | -40% |
| Fase 4: TV Display | 2-3 semanas | 1-1.5 semanas | -50% |
| Fase 5: Testing + Deploy | 2-3 semanas | 1.5-2 semanas | -30% |
| TOTAL | 14-19 semanas | 9-11.5 semanas | ~37% menos |

## 5.2 Que Acelera Claude Code y que No

| SE ACELERA MUCHO | NO SE ACELERA TANTO |
| --- | --- |
| Scaffolding de componentes Migracion prototipo a componentes Esquemas de base de datos Logica CRUD del admin Estilos y UI repetitiva Testing basico | Decisiones de arquitectura Debugging WebSockets realtime Integracion YouTube API (trucos) Logica compleja pujas/reorden QA en dispositivos reales en bar |

# 6. Modelos de Compensacion

Dado que el emprendedor tiene recursos limitados, se presentan 5 modelos de compensacion alternativos al pago fijo tradicional, ordenados de menor a mayor riesgo para el desarrollador:

### Modelo 1: Pago Reducido + Equity

| Riesgo | Medio |
| --- | --- |
| Estructura | Pago de $5M-8M COP (30-40% del valor real) + 15-25% equity de ROKKA |
| Ventajas | Recibes dinero durante el desarrollo. Si ROKKA escala, tu equity vale mucho. |
| Desventajas | El equity no vale nada si el negocio no despega. Necesitas contrato de socios formal. |

### Modelo 2: Revenue Share (RECOMENDADO)

MODELO RECOMENDADO 0 pago inicial + 25-30% de ingresos brutos por 5 anos Con minimo garantizado de $500K-800K COP/mes a partir del mes 3

| Riesgo | Medio |
| --- | --- |
| Ventajas | Alineado: si el producto genera, tu generas. No necesitas que el socio tenga capital ahora. El minimo garantizado te protege de estancamiento. |
| Desventajas | Dependes de que el socio venda y opere bien. Necesitas acceso transparente a los numeros. |
| Clausulas clave | Revenue sobre ingresos BRUTOS (no netos). Acceso al dashboard de pagos en tiempo real. Duracion 5 anos con renegociacion. |

### Modelo 3: Hibrido (Pago + Revenue + Equity)

| Riesgo | Medio |
| --- | --- |
| Estructura | $3M-5M COP upfront + 10-15% revenue share + 10% equity |
| Ventajas | Diversifica riesgo en tres canales. El pago minimo cubre costos basicos. |
| Desventajas | Mas complejo de negociar y documentar. |

### Modelo 4: Socio Tecnico 50/50

| Riesgo | Alto |
| --- | --- |
| Estructura | 0 pago + 50% del negocio. Tu aportas tecnologia, el aporta operacion/ventas. |
| Ventajas | Maximo upside si ROKKA escala. Poder de decision real. |
| Desventajas | 0 ingresos hasta que genere. Riesgo de conflicto. Necesita vesting (4 anos con cliff de 1 ano). No recomendado si no conoces bien al socio. |

### Modelo 5: Mensualidad SaaS

| Riesgo | Bajo |
| --- | --- |
| Estructura | $800K-1.5M COP/mes fijo desde el mes 1. Tu mantienes propiedad del codigo. |
| Ventajas | Ingreso predecible. Eres dueno del codigo, puedes venderlo a otros bares. |
| Desventajas | Dificil si el socio no tiene flujo de caja. Techo de ingresos bajo a largo plazo. |

# 7. Simulacion de Ingresos por Modelo

Escenarios proyectados segun cantidad de bares activos:

| Escenario | Bares | Pujas/bar/mes | Ingreso ROKKA | Revenue 25% | Mensualidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Piloto | 1 | $1.5M | $300K | $75K | $1.2M (fijo) |
| Arranque | 3 | $1.5M | $900K | $225K | $1.2M (fijo) |
| Crecimiento | 5 | $2M | $2M | $500K | $1.2M (fijo) |
| Escala | 15 | $2.5M | $7.5M | $1.87M | $1.2M (fijo) |
| Nacional | 30 | $3M | $18M | $4.5M | $1.2M (fijo) |

Punto de cruce: A partir de ~5 bares activos, el revenue share supera la mensualidad fija. Con 15+ bares, la diferencia es de 50%+ a favor del revenue share.

# 8. Clausulas Obligatorias (Cualquier Modelo)

Sin importar el modelo elegido, los siguientes puntos deben quedar documentados por escrito y firmados por ambas partes:

- Propiedad del codigo: Si es revenue share o equity, ROKKA es duena. Si es mensualidad, el desarrollador es dueno y otorga licencia de uso.

- Clausula de salida: Que pasa si uno de los dos abandona el proyecto. Condiciones de terminacion anticipada.

- Costos de infraestructura: Supabase, Vercel, dominio, YouTube API son responsabilidad del negocio, no del desarrollador.

- Proteccion de posicion: Que pasa si el socio quiere meter otro desarrollador o reemplazarte.

- Transparencia financiera: Acceso en tiempo real al dashboard de ingresos/transacciones de la plataforma.

- Vesting (si hay equity): 4 anos con cliff de 1 ano. Si alguien se va en el primer ano, pierde su equity.

- Propiedad intelectual: Quien es dueno de la marca ROKKA, el diseno, la base de datos de canciones/stats.

Documento preparado como analisis preliminar. No constituye un contrato vinculante.

Se recomienda formalizar el acuerdo elegido con asesoria legal.